}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Daniel Plasencia / Cristopher Aguilera |
| --- | --- |
| Rut | 21751534-3 / 18939264-8 |
| Carrera | Ingenieria en informatica |
| Sede | Padre Alonso Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | WorkIn |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Menciona la(s) área(s) de desempeño de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. |
| Competencias | -Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. -Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. -Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Todo proyecto, ya sea una innovación, producto, servicio, etc., pretende dar respuesta a una situación o problemática. Señala qué problema busca solucionar tu proyecto y la relevancia que tiene para el campo laboral de tu carrera. También menciona el contexto en que esta problemática se sitúa (lugar, a quienes impactaría, etc.). Es importante que esta problemática sea relevante en el contexto de la profesión, siendo su resolución un aporte real o simulado a la organización u entorno en el que se sitúa. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: - ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? Lo escogi al ver un problema masivo en una empresa en la que trabaje a la hora de contratar personal de manera espontanea sin una manera fiable de gestionar su asistencia o pagos me parece relevante el hecho de poder ofrecer una solucion a la altura de grandes empresas en una problematica comun - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? Santiago, las caracteristicas de el lugar serian, un lugar con demanda de personal muy variable dependiendo de las fechas y que no precise este personal mas alla de estas mismas fechas, el sistema siendo la conexion entre el personal y la empresa que necesita “manos” para aplacar la demanda solo esos dias - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). lo ideal seria apuntar a un publico joven para emplear, debido a que usualmente los jovenes no tienen trabajo o tienen mas tiempo que alguien de mayor dedad suele estar mas consolidado en el mundo laboral - ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? para la empresa: usualmente al no tener un sistema que gestione de manera interna la asistencia o el calculo de pagos o que certeza de el horario de las personas que van o la trazabilidad de su asistencia tienden y aseguro que habran perdidas de dinero al hacer pagos erroneos, o pueden haber malentendidos, no habiendo prueba empirica de ciertas cosas, horas de llegada, salida o horas extra, etc para el empleado: tiene una via fiable para asegurar un cupo/asistencia para el dia pedido para |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | WorkIn es un sistema web que conecta empresas con alta demanda estacional de personal con trabajadores disponibles para períodos acotados, permitiendo gestionar de forma centralizada la asistencia, el registro de horas trabajadas y el cálculo automático de pagos. El objetivo es reemplazar la contratación informal y el registro manual de asistencia por una plataforma trazable, reduciendo errores de pago y conflictos entre empleador y trabajador. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | WorkIn es un sistema web que conecta empresas con alta demanda estacional de personal con trabajadores disponibles para períodos acotados, permitiendo gestionar de forma centralizada la asistencia, el registro de horas trabajadas y el cálculo automático de pagos. El objetivo es reemplazar la contratación informal y el registro manual de asistencia por una plataforma trazable, reduciendo errores de pago y conflictos entre empleador y trabajador. |
| Relación con los intereses profesionales | … |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: - Duración del semestre - Horas asignadas a la asignatura - Materiales requeridos - Factores externos que facilitan su desarrollo - Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que permita gestionar la contratación temporal, asistencia y pago de personal, facilitando la trazabilidad del proceso para empresas y trabajadores. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar una base de datos relacional para el registro de usuarios, turnos, asistencia y pagos. Implementar un módulo de registro y verificación de asistencia. Implementar un módulo de cálculo automático de pagos según horas trabajadas. Desarrollar una interfaz web responsiva para empresas y trabajadores. Validar el sistema mediante pruebas funcionales con datos simulados. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará bajo el marco de trabajo Scrum, con sprints de 2 semanas, reuniones de planificación al inicio de cada sprint y retrospectivas al cierre. Los roles se distribuyen de la siguiente forma: Daniel Plasencia — desarrollo backend y base de datos; Cristopher Aguilera — desarrollo frontend y pruebas. Ambos integrantes participan en el levantamiento de requerimientos y en la documentación del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de definición de proyecto | Documento con la fundamentación, objetivos, metodología y plan de trabajo del Proyecto APT WorkIn. | Permite validar que el proyecto está correctamente definido antes de iniciar el desarrollo. |
| Avance | Modelo de base de datos | Diagrama entidad-relación y script de creación de la base de datos (usuarios, turnos, asistencia, pagos). | Evidencia el diseño de la solución de datos, competencia central del proyecto. |
| Avance | Prototipo/mockup de la interfaz | Wireframes o mockups de las pantallas principales del sistema (registro, asistencia, pagos). | Permite validar la propuesta de interfaz antes de programarla, evitando retrabajo. |
| Avance | Backlog del producto y sprints | Listado de historias de usuario priorizadas y planificación de los primeros sprints Scrum. | Da cuenta de la aplicación de la metodología ágil y del avance de la planificación. |
| Final | Sistema funcional (módulo de asistencia y pagos) | Aplicación web operativa con los módulos de registro de asistencia y cálculo de pagos implementados. | Es el entregable principal que demuestra el cumplimiento del objetivo general. |
| Final | Manual de usuario | Documento que explica cómo utilizar el sistema, dirigido a empresas y trabajadores. | Facilita la evaluación de la usabilidad y la transferencia del conocimiento del sistema. |
| Final | Informe final del proyecto | Documento que resume el desarrollo, resultados obtenidos y conclusiones del Proyecto APT. | Permite contrastar lo planificado en los objetivos con lo efectivamente logrado. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| FASE 1: Definición y Diseño (Sprint 1-2 · Semanas 1-3) |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Formalización de requisitos funcionales y no funcionales | Reunión de equipo para definir y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema WorkIn. | Documento de requerimientos, reuniones de equipo | Semana 1 | Por definir | Base para el resto de la planificación. |
| Gestión de proyectos informáticos | Construcción del Product Backlog priorizado | Elaboración del backlog de historias de usuario, priorizadas según valor de negocio. | Tablero Scrum (Trello/Jira) | Semana 1 | Por definir |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Modelado del proceso de negocio (BPMN) | Modelado del flujo de contratación, asistencia y pago mediante notación BPMN. | Bizagi Modeler / Draw.io | Semanas 1-2 | Por definir |  |
| Construcción de modelos de datos | Diseño del modelo de base de datos | Elaboración del diagrama entidad-relación para usuarios, turnos, asistencia y pagos. | PostgreSQL, dbdiagram.io | Semana 2 | Por definir | Debe validarse contra los requisitos levantados. |
| Diseño de soluciones de software | Definición de la arquitectura del sistema | Definición de la arquitectura general del sistema (backend, frontend, base de datos, servicios externos). | Documentación técnica, diagramas de arquitectura | Semanas 2-3 | Por definir |  |
| Diseño de soluciones de software | Diseño UX/UI (administrador y trabajador) | Elaboración de wireframes y mockups de las interfaces para administradores y trabajadores. | Figma | Semanas 2-3 | Por definir | Se recomienda validar con un usuario potencial. |
| FASE 2: Desarrollo Backend y Base de Datos (Sprint 2-3 · Semanas 3-6) |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de modelos de datos | Implementación de la base de datos | Creación de las tablas y relaciones definidas en el modelo de datos, en PostgreSQL. | PostgreSQL, GitHub | Semana 3-4 | Por definir |  |
| Diseño de soluciones de software | Gestión de usuarios y autenticación | Implementación del registro, login y autenticación de usuarios mediante JWT. | Python, Flask, JWT | Semanas 4-5 | Por definir |  |
| Diseño de soluciones de software | Registro de trabajadores | Implementación del módulo de registro de trabajadores disponibles en la plataforma. | Python, Flask, PostgreSQL | Semana 5 | Por definir |  |
| Diseño de soluciones de software | Validación de inicio de actividades en el SII | Implementación de la validación del inicio de actividades de empresas/trabajadores ante el SII. | API/consulta SII, Python, Flask | Semanas 5-6 | Por definir | Depende de disponibilidad de servicio externo. |
| Construcción de modelos de datos | Estructura para la gestión de turnos | Definición e implementación de la estructura de datos para turnos disponibles y asignados. | PostgreSQL, GitHub | Semana 6 | Por definir |  |
| FASE 3: Gestión de Turnos y Convocatoria (Sprint 4 · Semanas 7-9) |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de soluciones de software | Publicación automática de turnos | Implementación de la publicación automática de turnos disponibles a los trabajadores registrados. | Python, Flask, React | Semana 7 | Por definir |  |
| Diseño de soluciones de software | Notificaciones a trabajadores (WhatsApp) | Integración con servicio de mensajería para notificar turnos disponibles a los trabajadores. | API de WhatsApp Business | Semanas 7-8 | Por definir | Riesgo: costos/límites de la API externa. |
| Diseño de soluciones de software | Confirmación de asistencia del trabajador | Implementación del flujo de confirmación de disponibilidad del trabajador para un turno. | React, Flask | Semanas 8-9 | Por definir |  |
| Diseño de soluciones de software | Gestión de cupos y reemplazos | Implementación de la lógica de cupos máximos por turno y asignación de reemplazos. | Python, Flask, PostgreSQL | Semana 9 | Por definir |  |
| FASE 4: Asistencia y Remuneraciones (Sprint 5-6 · Semanas 10-12) |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de soluciones de software | Registro de entrada/salida mediante botón | Implementación del registro de asistencia mediante un botón de marcaje en la aplicación. | React, Flask | Semana 10 | Por definir |  |
| Diseño de soluciones de software | Registro de asistencia mediante código QR | Implementación de un método alternativo de marcaje de asistencia mediante código QR. | Librería QR, React, Flask | Semanas 10-11 | Por definir |  |
| Diseño de soluciones de software | Cálculo automático de remuneraciones | Implementación del cálculo automático del pago según horas y turnos trabajados. | Python, Flask, PostgreSQL | Semanas 11-12 | Por definir | Componente central del proyecto. |
| Diseño de soluciones de software | Portal del trabajador | Implementación de la vista donde el trabajador revisa su historial de turnos y pagos. | React | Semana 12 | Por definir |  |
| FASE 5: Integración y Pruebas (Sprint 7 · Semanas 13-14) |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de soluciones de software | Integración de todos los módulos | Integración de los módulos de usuarios, turnos, asistencia y pagos en un solo sistema. | React, Flask, GitHub | Semana 13 | Por definir | Requiere que todos los módulos estén desarrollados. |
| Diseño de soluciones de software | Dashboard administrativo | Implementación del panel de administración para empresas, con indicadores clave. | React | Semana 13 | Por definir |  |
| Diseño de soluciones de software | Generación de liquidaciones e informes | Implementación de la generación de liquidaciones de pago e informes descargables. | Python, Flask, librería de generación de PDF | Semanas 13-14 | Por definir |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Ejecución de pruebas funcionales | Ejecución de pruebas funcionales del sistema integrado con datos simulados. | Casos de prueba, datos de prueba | Semana 14 | Por definir | Los hallazgos se corrigen antes del cierre. |
| FASE 6: Cierre y Presentación (Sprint 8 · Semanas 15-16) |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de soluciones de software | Corrección de errores y ajustes finales | Corrección de los errores detectados durante las pruebas funcionales. | GitHub, entorno de pruebas | Semana 15 | Por definir |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Documentación del proyecto | Redacción de la documentación técnica y manual de usuario del sistema WorkIn. | Procesador de texto (Word) | Semanas 15-16 | Por definir |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Preparación de la presentación final | Elaboración de la presentación y del material de apoyo para la defensa del proyecto. | Canva / PowerPoint | Semana 16 | Por definir |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Presentación final del Proyecto APT | Exposición final del proyecto ante el docente y/o comisión evaluadora. | Presentación, prototipo funcional | Semana 16 | Por definir | Cierre del Proyecto APT. |
| ACTIVIDADES TRANSVERSALES (Semanas 1-16 · todo el proyecto) |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Ceremonias Scrum (planificación, revisión, retrospectiva) | Reuniones periódicas de planificación, revisión y retrospectiva al cierre de cada sprint. | Tablero Scrum, videollamada | Semanas 1-16 | Por definir | Actividad continua durante todo el proyecto. |
| Gestión de proyectos informáticos | Actas de reunión | Registro de acuerdos y compromisos de cada reunión de equipo o con el docente. | Plantilla de acta | Semanas 1-16 | Por definir |  |
| Diseño de soluciones de software | Repositorio y control de versiones | Mantención del repositorio del proyecto y control de versiones del código fuente. | GitHub | Semanas 1-16 | Por definir |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Recopilación de evidencias | Recopilación y organización de las evidencias de avance y finales del Proyecto APT. | Carpeta compartida / Drive | Semanas 1-16 | Por definir |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.