|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No alcancé a cumplir todo en los tiempos que habíamos puesto en la carta Gantt. Llevamos alrededor de dos semanas de atraso respecto a lo que estaba planificado para esta fase. Lo que sí logramos fue dejar la base de datos creada y el sistema andando, que era lo más importante de esta etapa. Lo que me ayudó fue tener la fase anterior bien documentada, porque ya sabía qué tenía que construir y no tuve que detenerme a definir cosas en el camino. Lo que más me complicó fue la parte de programación, que no es mi punto más fuerte, y tener que combinar el proyecto con el trabajo y los otros ramos. Ahí se me fueron los días.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Lo que hice fue priorizar. En vez de avanzar un poco en todo a la vez, me concentré primero en dejar funcionando la base de datos y lo básico del sistema, y dejé para después las cosas que se pueden mejorar. De aquí en adelante pienso ordenarme mejor con los tiempos: dividir las tareas en partes más chicas para no quedarme pegado tanto rato en una sola, y revisar la carta Gantt cada semana en vez de darme cuenta del atraso cuando ya pasó. También quiero apoyarme más en mi compañero para repartir la carga, y preguntarle al profesor cuando me trabe en algo, en lugar de perder días intentando resolverlo solo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno, pero con cosas que corregir. Destaco que el sistema ya está funcionando y que la documentación quedó ordenada, así que se entiende de dónde salió cada decisión que tomamos. También destaco que no me quedé esperando: aunque fuera con atraso, igual avancé. Lo que tengo que mejorar es el código, que funciona pero se puede dejar más limpio y ordenado. Y lo otro es mi manejo del tiempo, porque me cuesta calcular cuánto me voy a demorar en algo y por eso me atrasé. Para mejorarlo quiero ponerme plazos más cortos e ir revisándolos seguido, en vez de dejarlo todo para el final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de hasta dónde tiene que llegar el sistema para la entrega final. No sé si se espera que esté todo terminado y perfecto, o si basta con que las partes principales funcionen bien. La pregunta que me gustaría hacerle al profesor es si conviene usar el tiempo que queda en mejorar lo que ya está hecho, o en agregar las funciones que todavía faltan. También me gustaría saber si el atraso de dos semanas se puede recuperar dentro de las fases que vienen, o si tenemos que ajustar la carta Gantt.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Creo que la repartición general está bien y no hace falta cambiarla. Lo que sí tenemos que hacer es dejarla escrita, porque en la carta Gantt todavía aparece “Integrante 1” e “Integrante 2” en vez de nuestros nombres, y así no se entiende quién es responsable de cada cosa. Eso lo vamos a corregir. Como actividades nuevas agregaría dos: ordenar y mejorar el código que ya está hecho, que no estaba en el plan original, y recuperar el atraso que llevamos. Esa última la tenemos que repartir entre los dos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha funcionado bien. Somos solo dos, así que nos coordinamos rápido y no se nos complican las decisiones. Lo positivo es que cada uno sabe en qué es mejor y nos repartimos las tareas según eso, y que hay buena disposición: cuando a uno se le complica, el otro apoya. Lo que podríamos mejorar es dejar registro de lo que acordamos en las reuniones, porque conversamos harto pero después no queda nada escrito y se nos olvida. También nos falta juntarnos con una frecuencia fija, porque ahora nos juntamos cuando se puede y eso también influyó en el atraso.